AKCIONI PLAN ZA OBLAST  KOMUNALNI OTPAD KIKINDA

# Zakonodavno-političke aktivnosti(Z)

| Aktiv-nost br. | Lokacija | Opis | Kriterijum/ Pokazatelj uspeha(*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opština Kikinda | Donošenje odluke o izradi i usvajanju Plana upravljanja otpadom | Usvojena odluka o izradi plana Usvajanje plana za upravljanje otpadom |
|  | Opština Kikinda | Donošenje odluke o zabrani odlaganja opasnog otpada, naročito isplake na lokalnim smetlištima i uvođenju kazni | Usvojena odluka o zabrani odlaganja opasnosg otpada |
|  | Opština Kikinda | Donošenje odluke o formiranju Radne grupe za organizaciju regiona za upravljanje otpadom | Usvojena odluka o Organizacijia Regiona za upravljanje otpadom |

Administrativne i inspekcijske aktivnosti (A)

| Aktiv-nost br. | Lokacija | Opis | Kriterijum/ Pokazatelj uspeha(*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | So Kikinda | Plan upravljanja komunalnim otpadom u opštini Kikinda | Usvajen Plan i uspostavljanje finansijske konstrukcije za realizaciju |
| 2 | SO Kikinda Mesne zajednice, Direkcija za izgradnju grada | Program zatvaranja lokalnih smetlišta | Usvajen program, definisani prioriteti i finansijska konstrukcija za sprovođenje |
| 3 | SO Kikinda Komunalna inspekcija, Ekološka inspekcija | Nadzor nad gradskim i lokalnim smetlištima | Poboljšano odlaganje otpada, zaštita životne sredine |
| 4 | Ministarstvo nauke I zaštite životne sredine | Saglasnost za sanaciju lokalnih smetlišta | Dobijena saglasnosti na projekte od strane Ministarstva |
| 5 | Opština Kikinda | Program upravljanja životinjskim i klaničnim otpadom | Usvojen program i definisani prioriteti i sprečeno nekontrolisano odlaganj |
| 6 | Opština Kikinda, Mesne zajednice Prosveta, nvo | Program edukacije I obuke javnosti u upravljanju otpadom | Čistiji grad i nestanak divljih deponija |
| 7 | Opština Kikinda, JKP | Program razvoja sortiranja i reciklaže otpada | Usvajen program za uspostavljanje sortiranja i reciklaže |

# Tehničko-tehnološke aktivnosti (T)

| Aktiv-nost br. | Lokacija | Opis | Kriterijum/ Pokazatelj uspeha(*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grad Kikinda | Sanacija i rekultivacija gradske deponije | Sanirana deponija |
| 2 | Mesne zajednice | Sanacija, rekultivacija i zatvaranje smetlišta | Nema odlaganja otpada u mesnim zajednicama, odvoženje otpada iz mesnih zajednica Uklonjena divlja smetlišta |
| 3 | Opština Kiknda | Čišćenje “divljih” smetlišta (grad-4 i po mesnim zajednicama) | Eliminisanje “divljih” smetlišta Očišćen prostor |
| 4 | JKP, Direkcija za izgradnju grada | Nabavka kontejnera 5m3 | Eliminisanje “divljih” smetlišta, poboljšanje sakupljanja otpada |
| 5 | JKP, Direkcija za izgradnju grada, | Nabavka transportnih vozila-sakupljači | Proširenje i poboljšanje sakupljanja otpada na mesne zajednice , nema divljih smetlišta |
| 6 | Opština | Izgradnja sanitarne regionalne deponije | Sanitarno odlaganje otpada na kontrolisan i bezbedan način |
| 7 | opština | Izgradnja reciklažnog dvorišta | Uvođenje izdvajanja korisnih komponenti |

DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

| Oblast | Komunalni otpad |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | Z-1 |
| Naziv aktivnosti | Donošenje odluke o izradi i usvajanju Plana upravljanja otpadom |
| Lokacija | Opština Kikinda |
| Cilj | Zakonski osnov za izradu plana |
| Komentar | Plan je neophodan strateški dokument za upravljanje otpadom u opštini |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Donošenje odluke o izradi plana | SO Kikinda | 100 euros -Budžet |
| 2 | Donošenje odluke o Formiranju radne grupe za izradu | SO Kikinda | 100 euros-Budžet |
| 3 | Po završetku – donošenje odluke o usvajanju plana | So Kikinda | 100 euros - Budžet |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

| Oblast | Komunalni otpad |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | Z-2 |
| Naziv aktivnosti | Donošenje odluke o zabrani odlaganja opasnog otpada , naročito isplake na lokalnim smetlištima |
| Lokacija | Smetlišta |
| Cilj | Zakonski osnov |
| Komentar |  |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Donošenje odluke | SO Kikinda | 100 euros - Budžet |
| 2 | Utvrdjivanje kaznenih odredbi | SO Kikinda | 200 euros -budžet |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

| Oblast | Komunalni otpad |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | Z-3 |
| Naziv aktivnosti | Donošenje odluke o formiranju radne grupe za organizaciju regiona za upravljanje otapdom |
| Lokacija | Opština Kikinda |
| Cilj | Zakonski osnov |
| Komentar |  |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formulisanje odluke | SO Kikinda | 100 euros – budžet |
| 2 | Formiranje radne grupe | So Kikinda | 100 euros – budžet |
| 3 | Definisanje radnih obaveza | SO Kikinda | 100 euros – budžet |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

| Oblast | Komunalni otpad |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | A-1 |
| Naziv aktivnosti | Program upravljanja komunalnim otpadom u opštini Kikinda |
| Lokacija | Opština Kikinda |
| Cilj | Poboljšanje postojećeg i uspostavljanje novih komponenti u skladu sa modernim zahtevima upravljanja otpadom |
| Komentar | Visoki prioritet |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada plana rada I definisanje sadržaja Plana | Radna grupa | 200 euros budžet |
| 2 | Sakupljanje podataka o postojećem stanju otpada Utvrdjivanje količina i tipova otpada | Radna grupa, opština, JKP, mesne zajednice, Fond komunalnih delatnosti, NVO | 2000 euros budžet |
| 3 | Trendovi u sledećem periodu | Radna grupa, opština | 200 euros budžet |
| 4 | Analiza najboljih opcija | Radna grupa, stručnjaci | 1000 euros budžet |
| 5 | Izbor najbolje opcije | Radna grupa | 2000 euros budžet |
| 6 | Izrada plana aktivnosti | RAdna grupa | 1500 euros budžet |
| 7 | Finansijski plan | Radna grupa | 500 euros budžet |
| 8 | Javna rasprava | Gradjani | 1000 euros budžet |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

| Oblast | Komunalni otpad |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | A-2 |
| Naziv aktivnosti | Program zatvaranja lokalnih smetlišta |
| Lokacija | Mesne zajednice |
| Cilj | Smanjenje broja smetlišta, proširenje organizovnog sakupljanja i odlaganja otpada, ukidanje seoskih deponija |
| Komentar | Prioritet Mokrin |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organizovanje grupe za izradu plana | Opština Kikinda, Mesne zajednice, Direkcija za izgradnu grada | 100 euros Budžet |
| 2 | Snimanje postojećeg stanja na terenu | Mesne zajednice, Direkcija za izgradnu grada | 1000 euros budžet |
| 3 | Procena kapaciteta korišćenja | Mesne zajednice, Direkcija za za izgradnu grada | 1000 euros -Budžet |
| 4 | Postavljanje prioriteta u zatvaranju | Radna grupa, Mesne zajednice Direkcija za za izgradnu grada | 300 euros -Budžet |
| 5 | Plan aktivnosti na odnošenju otpada | Radna grupa, Mesne zajednice JKP, Direkcija za za izgradnu grada | 1000 euros -Budžet |
| 6 | Finansijski plan za realizaciju | Opština, Radna grupa, Mesne zajednice, JKP, Direkcija za za izgradnu grada | 500 euros Budžet |
| 7 | Usvajanje plana | Opština | 200 euros Budžet |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

| Oblast | Komunalni otpad |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | A-3 |
| Naziv aktivnosti | Nadzor i inspekcija |
| Lokacija | Gradska i lokalna smetlišta |
| Cilj | Poboljšanje odlaganja otpada, sprečavanje nekontrolisanog odlaganja na “divljim” i zatvorenim smetlištima smetlištima |
| Komentar |  |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nadzor nad sanirnim adskim smetlištem | Komunalna i ekološka inspekcija | Budžet |
| 2 | Nadzor nad sanirnim smetlištem u naseljima | Komunalna i ekološka inspekcija Mesna zajednica Direkcija za izgradnju grada | Budžet |
| 3 | Nadzor nad očišćenim divljim smetlištima | Komunalna i ekološka inspekcija, Mesna zajednica Direkcija za izgradnju grada | Budžet |

Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

| Oblast | Komunalni otpad |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | A-4 |
| Naziv aktivnosti | Saglasnost za sanaciju lokalnih smetlišta |
| Lokacija | Mesne zajednice |
| Cilj | Sprečavanje nekontrolisanog odlaganja otpada i zagađenja životne sredine |
| Komentar |  |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Priprema procesa za dobijanje saglasnosti | Mesna zajednica, opština Direkcija za izgradnju grada | 200 euros - Budžet |
| 2 | Pribavljanje uslova nadležnih organa i organizacija | Mesna zajednica, opština Direkcija za izgradnju grada | 200 euros - Budžet |
| 3 | Izdavanje saglasnosti na projekat | Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine, | 200 euros Budžet |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

| Oblast | Komunalni otpad |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | A-5 |
| Naziv aktivnosti | Program upravljanja životinjskim i klaničnim otpadom |
| Lokacija | Opština Kikinda |
| Cilj | Sprečavanja nekontrolisanog odlaganja životinjskog otpada, zagađenja životne sredine i opasnosti od širenja zaraze i bolesti |
| Komentar |  |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organizovanje Radne grupe za izradu plana | Opština | 200 euros -Budžet |
| 2 | Snimanje postojećeg stanja na terenu | Radna grupa, ekološka, veterinarska inspekcija | 1500 euros |
| 3 | Utvrdjivanje količina i tipova | Radna grupa, ekološka, veterinarska inspekcija | 2000 euros -Budžet |
| 4 | Identifikacija najbolje opcije za tretman | Radna grupa, Stručnjaci, ekološka, veterinarska inspekcija | 1000 euros –budžet |
| 5 | Plan aktivnosti na sakupljanju i tretmanu | Radna grupa, ekološka i veterinarska inspekcija | 2000 euros |
| 6 | Finansijski plan za realizaciju | Radna grupa, SO, veterinarska inspekcija | 500 euros Budžet |
| 7 | Usvajanje plana | Opština | 200 euros -Budžet |
| 8 | Donošenje pravnih odluka neophodnih za realizaciju plana | Opština | 1000 euros - Budžet |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

| Oblast | Komunalni otpad |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | A-6 |
| Naziv aktivnosti | Program edukacije i obuke javnosti u upravljanju otpadom |
| Lokacija | Opština Kikinda, mesne zajednice |
| Cilj | Podizanje javne sveti o važnosti kontrolisanog upravljanja otpadom |
| Komentar |  |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Edukacija opštinske administracije i komunalnog preduzeća o upravljanju otpadom | Opština, Stručne organizacije, | 2000 euros -Budžet donacije |
| 2 | Edukacija stanovništva o potrebi uvođenja reciklaže | Opština, Stručne organizacije, | 5000 euros -Budžet donacije |
| 3 | Edukacija stanovništva o kompostiranju | Opština, Stručne organizacije, | 3000 euros Budžet donacije |
| 4 | Edukacija stanovništva o integralnom upravljanju otpadom | Opština, Stručne organizacije, | 5000 euros -Budžet donacije |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

| Oblast | Komunalni otpad |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | A-7 |
| Naziv aktivnosti | Program razvoja sortiranja i reciklaže |
| Lokacija | Kikinda, mesne zajednice |
| Cilj | Uvođenje separacije i reciklaže kao segmenata upravljanja otpadom |
| Komentar |  |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organizovanje Radne grupe za izradu plana | Opština | 200 euros -Budžet |
| 2 | Snimanje stanja na terenu i identifikacija potencijalnih učesnika | Radna grupa, komunalna i ekološka inspekcija, inspekcija rada | 1500 euros |
| 3 | Utvrdjivanje količina i tipova reciklabila | Radna grupa, JKP, ekološka i komunalna inspekcija | 2000 euros -Budžet |
| 4 | Identifikacija najbolje opcije za sakupljanje i tretman | Radna grupa, Stručnjaci, ekološka i komunalna inspekcija | 2000 euros |
| 5 | Plan aktivnosti na sakupljanju i tretmanu | Radna grupa, ekološka i komunalna inspekcija, JKP | 2000 euros |
| 6 | Finansijski plan za realizaciju | Radna grupa, SO | 1000 euros -Budžet |
| 7 | Usvajanje plana | Opština | 200 euros -Budžet |
| 8 | Donošenje pravnih odluka neophodnih za realizaciju plana | Opština | 1000 euros -Budžet |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

| Oblast | Komunalni otpad |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-1 |
| Naziv aktivnosti | Sanacija i rekultivacija gradskog smetlišta |
| Lokacija | Kiknda |
| Cilj | Bezbedno odlaganje otpada do izgradnje regionalne deponije |
| Komentar |  |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revizija urađenog projekta sanacije, rekultivacije i zatvaranja | Stručna organizacija | 3000 euros |
| 2 | Sprovodjene gradjevinskih radova i tehnologije odlaganja u skladu sa projektnom dokumentacijom | Stručna organizacija | 200.000 euros |
| 3 | Rekultivacija prostora saniranog prostora | Stručna organizacija | 150.000 euros |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

| Oblast | Komunalni otpad |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-2 |
| Naziv aktivnosti | Sanacija , rekultivacija i zatvaranje lokalnih smetlišta |
| Lokacija | Mesne zajednice – 9 |
| Cilj | Smanjenje broja nekontrolisanih smetlišta i proširenje obuhvata organizovanog sakupljanja |
| Komentar | Prioritet Mokrin |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tender za izradu 9 projekata sanacije lokalnih smetlišta | Opština, Direkcija za izgradnju |  |
| 2 | Izrada geodetskog snimka za 9 lokacije | Registrovana stručna organizacija | 10.000 euros |
| 3 | Geomehanička ispitivanja terena za 9 lokacije | Registrovana stručna organizacija | 21.000 euros |
| 4 | Izrada 9 projektne dokumentacije | Registrovana stručna organizacija | 30.000 euros |
| 5 | Izvođenje projektovanih radova za 9 smetlišta | Registrovana izvođačka organizacija | 200.000 euros 18.000.000 |
| 6 | Zatvaranje finansijske konstrukcije | Direkcija za izgradnju | 500 euros - budžet |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

| Oblast | Komunalni otpad |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-3 |
| Naziv aktivnosti | Čišćenje “divljih” smetlišta |
| Lokacija | Opština Kikinda |
| Cilj | Uspostavljnaje kontrolisanog odlaganja otpada |
| Komentar | Prioritet 4 smetlišta u samoj Kikindi |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Čišćenje smetlišta u gradu | JKP | 2000 euros |
| 2 | Čišćenje smetlišta u mesnim zajednicama | Fond komunlanih delatnosti | 5000 euros |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

| Oblast | Komunalni otpad |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | Z-4 |
| Naziv aktivnosti | Nabavka novih kontejners |
| Lokacija | Kiknda, mesne zajednice |
| Cilj | Sprečavanje nastajanja nekontrolisanih smetlišta |
| Komentar |  |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tender za nabavku | Opština | 200 euros |
| 2 | Nabavka 20 kontejnera od 5 m3 | JKP, Fond za komunalne delatnosti, opština | 10.000 euros Budžet, donacije |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

| Oblast | Komunalni otpad |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-5 |
| Naziv aktivnosti | Nabavka transportnih vozila |
| Lokacija | Opština |
| Cilj | Poboljšanje postojećeg i proširenje sakupljanja otpada |
| Komentar |  |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tender |  | 500 euros |
| 2 | Transportno vozilo-2 kom | Opština, JKP, Fond za komunalne delatnosti | 100.000 euros . Budžet, donacije |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

| Oblast | Komunalni otpad |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-6 |
| Naziv aktivnosti | Izgradnja sanitarne deponije |
| Lokacija | Opština |
| Cilj | Sanitarno odlaganje otpada i uspostavljanje regiona za upravljanje otpadom |
| Komentar |  |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tender za građevinske radove | Opština | 200 euros |
| 2 | Izgradnja | Gradjevinska organizacija | 3.000.000 euros |
| 3 | Dobijanje upotrebne dozvole | Opština | 1000 euros |
| 4 | Zatvaranje finasnijske konstrukcije | Opština | 500 euros |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

| Oblast | Komunalni otpad |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | Z-7 |
| Naziv aktivnosti | Izgradnja reciklažnog dvorišta |
| Lokacija | Kikinda |
| Cilj | Uspostavljanje separacije otpada na mestu nastajanja |
| Komentar |  |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izbor lokacije | Opština, Direkcija za izgradnju, JKP | 500 euros |
| 2 | Otkup zemljišta | Opština, Direkcija za izgradnju, JKP | 50.000 euros |
| 3 | Izrada urbanističke dokumentacije i usvajanje | Direkcija za izgradnju | 10.000 euros |
| 4 | Tender za projektovanje | Direkcija za izgradnju | 1000 euros |
| 5 | Geomehanički istražni radovi | Stručna organizacija | 3000 euros |
| 6 | Izrada projekata | Stručna organizacija | 15.000 euros |
| 7 | Izgradnja | Izvođačka organizacija | 100.000 euros |
| 8 | Postavljanje kontejnera za reciklabile – 15 komada od 5m3 | JKP | 9000 euros |
| 9 | Postavljanje prese za kompakciju | JKP | 5.000 euros |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |